# Strona praktyk cloud‑first w Odoo jako gotowy plan + tracker + widok opiekuna

## Executive summary

Poniższy pakiet jest zaprojektowany tak, abyś mógł jednym linkiem udostępnić praktykantowi „centrum dowodzenia” praktyk: krótki plan 120h na kwiecień 2026 (20×6h), geek‑friendly tracker postępów (checklista, statusy, linki do PR/instancji, punkty dowodów) oraz widok opiekuna z rubricą oceny i szybkim audytem – w ramach jednej strony w aplikacji Knowledge i (opcjonalnie) widoków w Project/Spreadsheet. Rozwiązanie działa cloud‑first i minimalizuje angażowanie zasobów firmy: brak dostępu do LAN/produkcji, dane testowe, praca na repo i środowiskach dev.

Najważniejsze elementy „interaktywności” są oparte o funkcje wspierane przez Odoo Knowledge:
- edytor wspiera listy checklist i „powerbox” (komenda /) do szybkiego formatowania. [1]
- artykuły można udostępniać linkiem przez opcję „Share to web”, która generuje URL; do publicznego URL potrzebna jest aplikacja Website. [2]
- możesz tworzyć Properties (pseudo‑pola) dla zagnieżdżonych artykułów/elementów oraz wyświetlać je na kartach (kanban/list), co świetnie nadaje się na statusy dziennych zadań. [3]
- możesz osadzić w artykule Knowledge widoki z innych aplikacji (np. kanban zadań z Project) przez menu „cog → Knowledge → Insert view/link”. [4]

W części zgodności i bezpieczeństwa wbudowałem praktyczne klauzule i „disclaimery” (brak produkcji, anonimizacja, 2FA), a także miejsce na weryfikację wieku i limitów dobowych – bo rozporządzenie dotyczące praktycznej nauki zawodu limituje dobową liczbę godzin m.in. do 6h dla ≤16 i 8h dla >16 oraz zakazuje pory nocnej dla <18. [5]

Kontekst organizacyjny (dla spójności dokumentów i komunikacji): praktyki realizujesz jako ERP Forge[6] we współpracy zasobowej z MyOdoo.pl[7], na platformie Odoo[8], z repozytorium w GitHub[9] i lokalnym dev w Docker[10]. Lokalizacja szkoły i umowy wiąże się ze Szczecin[11] oraz szkołą Prywatne Technikum w Szczecinie[12]; w tle pojawia się także Wojskowe Technikum Informatyczne[13] – dlatego w szablonie umieszczam wyraźne pola [DO UZUPEŁNIENIA] na adres/nazwę, bo źródła publiczne są niespójne. [14]

## Projekt strony w Odoo i rekomendowana architektura

Najbardziej „odporny” i prosty układ (zero custom‑modułów) to:

- Knowledge (1 strona główna): „Plan + Tracker + Widok opiekuna” (treść poniżej, w Markdown).

- Knowledge (zagnieżdżone elementy): 20 elementów „Dzień …” jako article items – każdy z własną checklistą i dowodami.

- Properties na poziomie tych „Dni”: status, godziny, link do PR, link do instancji dev, link do dowodu, punkty, ocena opiekuna. Properties są „pseudo‑polami”, łatwe do dodania z UI, mają typy m.in. Checkbox/Integer/Selection/Tags/Many2one/Many2many i można je wyświetlać na kartach. [15]

- Project (opcjonalnie, ale polecam): projekt „Praktyki 2026 – [IMIĘ]”, 20 zadań (po 1 na dzień) + 1 zadanie „Mini‑projekt”. Wtedy dowody wrzucasz w załącznikach zadania, a w Knowledge osadzasz kanban lub listę zadań (Insert view). [4]

- Spreadsheet (opcjonalnie): arkusz w Documents do automatycznego liczenia % postępu i sumy punktów. Odoo Spreadsheet jest wbudowanym narzędziem do analizy danych i pozwala „insert/link to Odoo data”. [16]

- Geeko‑UX: emoji w tytule, okładka, czytelne „badge” statusów, kodowe bloki, komendy, mini‑progress bar tekstowy. Tytuł emoji i okładki są wspierane w Knowledge. [4]

## Pełna treść Markdown do wklejenia w Odoo

Poniższy Markdown jest „kanoniczną” wersją do wklejenia w Knowledge lub na publiczny URL (np. jako README/Gist). W samym Knowledge możesz po wklejeniu szybko zamienić listy na checklisty narzędziem list/checklist albo komendą / (powerbox). [1]

Wskazówka praktyczna: Odoo Knowledge jest edytorem rich‑text i nie jest „czystym” edytorem Markdown; traktuj więc to jako gotową treść + strukturę, a w Odoo dopracuj format (nagłówki, checklisty) w 3–5 minut. [17]

---
title: "🧭 Praktyki cloud-first — Kwiecień 2026 (120h) — PLAN + TRACKER"
owner: "[DO UZUPEŁNIENIA — ERP Forge / dane firmy]"
cooperation: "[DO UZUPEŁNIENIA — współpraca zasobowa / biuro / sprzęt]"
intern: "[DO UZUPEŁNIENIA — Imię Nazwisko, klasa, wiek]"
school: "[DO UZUPEŁNIENIA — pełna nazwa szkoły + poprawny adres]"
contract_window: "02.04.2026–06.05.2026 (UMOWA: 140h) — plan bazowy: 120h w kwietniu"
repo_url: "[DO UZUPEŁNIENIA — URL repo]"
main_branch: "[DO UZUPEŁNIENIA — main/master]"
dev_branch_prefix: "[DO UZUPEŁNIENIA — feature/*]"
odoo_sh_project_url: "[DO UZUPEŁNIENIA — URL projektu sh]"
odoo_sh_trial_days: "30"
---

# 🧭 Praktyki cloud-first — plan + tracker (120h w kwietniu 2026)

## TL;DR (czytaj to pierwsze)
**Cel praktyk:** nauczyć Cię pracy jak w prawdziwym zespole (repo + PR + środowiska dev), bez ryzyka dla firmy:  
- ✅ Git + PR workflow  
- ✅ praca w chmurze (branch → build → deploy → test)  
- ✅ małe, bezpieczne zmiany w kodzie  
- ✅ mini‑projekt końcowy: **„Rejestr sprzętu i prac serwisowych”** (dane testowe)  
- ✅ dokumentowanie pracy (dowody + dzienniczek)

**Wymiar:** 20 dni × 6h = **120h** (kwiecień 2026).  
**Uwaga formalna:** umowa szkolna może wymagać **140h** — wtedy dociągamy brakujące godziny w maju (patrz tabela).  
**Tryb:** głównie zdalnie na laptopie firmowym; biuro tylko wybrane dni.

## Zasady bezpieczeństwa (MUST)
- [ ] Nie łączę się do sieci LAN/VPN firmy; nie mam dostępu do produkcji.
- [ ] Pracuję tylko na danych testowych / anonimizowanych.
- [ ] Konto do repo: włączone 2FA + recovery codes (offline).
- [ ] Nigdy nie publikuję sekretów (tokenów/hasła/klucze) w repo ani na screenach.
- [ ] Wszystkie zmiany idą przez PR (branch → PR → review → merge → deploy na dev).

## Quick links (wklej tu)
- Repo: **[DO UZUPEŁNIENIA — repo_url]**
- Branch główny: **[DO UZUPEŁNIENIA — main_branch]**
- Środowisko dev (sh): **[DO UZUPEŁNIENIA — odoo_sh_project_url]**
- Tablica zadań (Project/Tasks): **[DO UZUPEŁNIENIA — link do projektu]**
- Plik dzienniczka / log praktyk: **[DO UZUPEŁNIENIA — link / załącznik]**

## Statusy (legend)
Używaj tych znaczników w tytule dnia i w komentarzach:
- 🟥 **BLOCKED** – utknąłem (opis + co próbowałem)
- 🟨 **IN PROGRESS** – robię
- 🟦 **REVIEW** – czeka na review opiekuna
- 🟩 **DONE** – zaliczone + dowody
- ⬜ **TO DO** – nie zaczęte

## 120h vs 140h (krótko)
| Wariant | Kwiecień | Maj | Suma | Uwagi |
|---|---:|---:|---:|---|
| Bazowy (plan) | 20×6h = 120h | 0h | 120h | Jeśli szkoła potwierdzi 120h |
| Umowny (częsty) | 20×6h = 120h | +20h | 140h | Najprościej: 3×6h + 1×2h (tylko jeśli limity wieku pozwalają) |

## Jak korzystać z trackera (Twoje 3 nawyki)
1) **Start dnia:** wejdź w „Dzień …” → ustaw status 🟨 → odhacz checklistę.  
2) **Koniec dnia:** status 🟦/🟩 + wklej dowody + dzienniczek (szablon niżej).  
3) **Gdy utkniesz:** status 🟥 i opisz: *co chciałem zrobić, co się stało, logi/błędy, co próbowałem*.

---

# Tracker dzienny (20 dni × 6h)

> Każdy dzień ma: (A) checklistę zadań, (B) dowody, (C) „minimum do zaliczenia”.
> Możesz prowadzić to w sposób: 1 dzień = 1 PR (albo 1 PR na 2 dni przy dużych taskach).

## Dzień — onboarding (6h) — [DATA: 02.04.2026] — ⬜
**Cel:** start, zasady bezpieczeństwa, setup środowiska.
### Checklist
- [ ] Przegląd zasad bezpieczeństwa + podpisy (brak LAN/produkcji, dane testowe).
- [ ] Setup laptopa: aktualizacje, IDE, git, docker.
- [ ] Utworzenie folderu `internship/` na notatki i dowody.
- [ ] Utworzenie pliku `docs/INTERN_RULES.md` w repo (szkic).
### Dowody (wklej linki / załącz)
- Dowód #1: [link / screen — 2FA plan / polityka]
- Dowód #2: [commit / PR]
### Minimum do zaliczenia
- [ ] Masz działające środowisko lokalne i repo sklonowane.

## Dzień — Git basics + repo (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Konfiguracja `git config user.name/user.email`.
- [ ] Klon repo po HTTPS (tymczasowo) lub SSH (docelowo).
- [ ] Branch `feature/setup` i 2 commity typu `docs: ...`.
### Dowody
- PR: [link]
- Commit SHA: [link]
### Minimum
- [ ] PR opisany i gotowy do review.

## Dzień — konto repo + 2FA + recovery (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Włącz 2FA.
- [ ] Zapisz recovery codes offline.
- [ ] Ustaw podstawy profilu (avatar, nazwa).
### Dowody
- [ ] Screen potwierdzający 2FA (bez sekretów)
### Minimum
- [ ] Umiesz zalogować się na konto i masz przygotowane odzyskiwanie.

## Dzień — SSH do repo (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Wygeneruj klucz ed25519.
- [ ] Dodaj publiczny klucz do konta.
- [ ] Test `ssh -T ...` i klon repo po SSH.
### Dowody
- [ ] Screen z wyniku testu (bez wrażliwych danych)
### Minimum
- [ ] Klon/push działa po SSH.

## Dzień — PR workflow + konwencje (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Zrozum: Issue → Branch → PR → Review → Merge.
- [ ] Napisz `PR_TEMPLATE.md` (szablon niżej).
- [ ] PR #1: „docs: praktykant onboarding”.
### Dowody
- PR #1: [link]
### Minimum
- [ ] PR ma sensowny opis i checklistę testów.

## Dzień — Docker intro (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Zainstaluj Docker Desktop / engine.
- [ ] Uruchom testowy kontener i sprawdź logi.
- [ ] Zanotuj 5 komend, które rozumiesz (run, ps, logs, exec, compose).
### Dowody
- [ ] Screen / log z uruchomienia
### Minimum
- [ ] Umiesz uruchomić kontener i znaleźć logi.

## Dzień — Docker Compose (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] `docker compose up -d` dla projektu.
- [ ] `docker compose logs --tail=200`.
- [ ] `docker compose config` (walidacja).
- [ ] Krótki runbook `docs/LOCAL_DEV.md`.
### Dowody
- PR: [link]
### Minimum
- [ ] Projekt wstaje lokalnie (localhost).

## Dzień — podstawy ERP/dev (6h) — [DATA: ___] — ⬜
**Cel:** zrozumieć: moduł, model, widok, dane demo.
### Checklist
- [ ] Przeczytaj strukturę modułu szkoleniowego w repo.
- [ ] Zrób mapę: gdzie są modele / widoki / security.
- [ ] Dodaj `docs/PROJECT_MAP.md`.
### Dowody
- PR: [link]
### Minimum
- [ ] Potrafisz wskazać 3 miejsca w kodzie i co robią.

## Dzień — podstawy środowiska sh (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Zaloguj się do projektu sh (trial 30 dni).
- [ ] Otwórz branch dev i znajdź logi builda.
- [ ] Zrozum: branch = środowisko, deploy po push.
### Dowody
- Link do instancji dev: [link]
- Screen z logów: [link]
### Minimum
- [ ] Wiesz gdzie są logi i jak sprawdzić wersję/commit.

## Dzień — zmiana bezpieczna #1 (6h) — [DATA: ___] — ⬜
### Checklist
- [ ] Wybierz zmianę niskiego ryzyka (np. UI/tekst/feature flag).
- [ ] PR → deploy dev → test.
### Dowody
- PR: [link]
- Link dev: [link]
- Dowód testu (screen): [link]
### Minimum
- [ ] Zmiana działa na dev i ma dowody.

## Dzień — review śródokresowy (6h) — [DATA: ___] — ⬜
**Tryb:** biuro / call.
### Checklist
- [ ] Przegląd PRów (max 30–60 min).
- [ ] Zdefiniuj scope mini‑projektu „Rejestr sprzętu”.
- [ ] Spisz backlog (5–10 user stories).
### Dowody
- Backlog (link): [link]
### Minimum
- [ ] Jest jasny scope i 1. iteracja.

## Mini‑projekt: „Rejestr sprzętu i prac serwisowych” (pozostałe dni)
**Cel:** praktyczny moduł na danych testowych: sprzęt → zgłoszenia → statusy → historia → raport.
**DONE =** działa flow + instrukcja użytkownika + testplan + prezentacja.

## Dni — iteracje mini‑projektu (Każdy dzień 6h)
Poniżej 9 iteracji — traktuj je jako „Dzień …” (kopiuj‑wklej jako oddzielne bloki w Odoo).

### Iteracja — model danych
- [ ] Model: sprzęt (nazwa, SN testowy, kategoria, stan, data zakupu test).
- [ ] Model: zgłoszenie serwisowe (sprzęt, opis, status, priorytet).
- [ ] Widoki list/form dla obu.
**Dowody:** PR + screen listy + screen formularza.

### Iteracja — workflow statusów
- [ ] Statusy: Nowe → W trakcie → Oczekuje → Zrobione.
- [ ] Reguły walidacji: wymagane pola.
**Dowody:** PR + krótki opis testów.

### Iteracja — historia i notatki
- [ ] Log zmian / notatki (chatter lub pole).
- [ ] Minimalny log: kto, kiedy, co zmienił.
**Dowody:** screen + opis.

### Iteracja — raport
- [ ] Prosty raport/lista: sprzęt wg statusu, zgłoszenia wg priorytetu.
**Dowody:** screen + instrukcja.

### Iteracja — dokumentacja użytkownika
- [ ] `docs/USER_GUIDE.md` (1–2 strony).
**Dowody:** PR.

### Iteracja — testplan
- [ ] `docs/TESTPLAN.md` min. 8 przypadków testowych + wynik.
**Dowody:** PR + screen.

### Iteracja — hardening (porządki)
- [ ] Czytelność kodu, nazwy, komentarze.
- [ ] Uporządkowanie commitów.
**Dowody:** PR.

### Iteracja — prezentacja demo
- [ ] `docs/DEMO_SCRIPT.md` + 5–8 slajdów/sekcji.
**Dowody:** plik + link.

### Iteracja — final review i zamknięcie
- [ ] Ostatni review + podpisy + przekazanie dzienniczka.
**Dowody:** finalny dzienniczek + opinia opiekuna.

---

# Widok opiekuna (szybka weryfikacja + ocena)

## Szybka checklista zgodności (5 min)
- [ ] Brak dostępu do produkcji/LAN.
- [ ] Dane testowe/anonimizowane.
- [ ] 2FA włączone.
- [ ] Wszystko przez PR.
- [ ] Dzienniczek uzupełniany codziennie.

## Rubryka oceny (proponowana)
Skala 0–100 pkt (można przeliczyć na ocenę szkolną).
- (20 pkt) Repo hygiene: commity, nazwy branchy, PR opisy, porządek.
- (20 pkt) Dev environment: docker działa lokalnie, runbook jest.
- (20 pkt) Cloud workflow: deploy na dev, logi, testy, dowody.
- (30 pkt) Mini‑projekt: działa flow + dokumentacja + testplan.
- (10 pkt) Postawa: bezpieczeństwo, komunikacja, systematyczność.

**Proste progi:**
- 90–100: celujący
- 75–89: bardzo dobry
- 60–74: dobry
- 45–59: dostateczny
- <45: niezaliczone / do poprawy

## Auto‑scoring (manual + pół‑automaty)
W każdym dniu wpisz „Punkty dzienne” 0–5:
- 0: brak dowodów
- 1: praca była, dowodów brak/chaos
- 3: dowody są, drobne braki
- 5: dowody + jakość + testy

Suma: 20 dni × 5 pkt = 100 pkt.

---

# Szablony do użycia (kopiuj‑wklej)

## PR template
```text
# Co zmieniłem?
(krótko)

# Dlaczego?
(uzasadnienie)

# Jak testowałem?
- [ ] Lokalnie (compose): ...
- [ ] Środowisko dev (sh): ...
- [ ] Testy manualne: ...

# Ryzyka / rollback
- Ryzyko:
- Jak cofnąć:

# Dowody
- Link do PR/instancji/screeny:

## Dzienniczek — wpis dzienny

Data:
Godziny (od–do):
Liczba godzin:

Zadania (max 5 zdań):
1)
2)
3)

Dowody:
- PR:
- Commit:
- Link dev:
- Screen/log:

Czego się nauczyłem (3 punkty):
- 
- 
- 

Problemy i rozwiązania:
- Problem:
- Rozwiązanie:

Podpis praktykanta: ________  Podpis opiekuna: ________

## Zasady bezpieczeństwa IT — oświadczenie

OŚWIADCZENIE PRAKTYKANTA – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA IT

1) Nie uzyskam i nie będę próbował uzyskać dostępu do sieci LAN/VPN firmy ani do produkcji.
2) Pracuję tylko na danych testowych/anonimizowanych.
3) Nie publikuję sekretów (tokenów/hasła/klucze) w repo ani na screenach.
4) Konto repo ma 2FA; recovery codes przechowuję offline.
5) Incydenty bezpieczeństwa zgłaszam opiekunowi natychmiast.

Data/podpis praktykanta: ________  Data/podpis opiekuna: ________

## Protokół wydania laptopa

PROTOKÓŁ WYDANIA SPRZĘTU

Wydający (firma): [DO UZUPEŁNIENIA]
Odbierający (praktykant): [DO UZUPEŁNIENIA]

Wydano:
- Laptop: [model, SN]
- Zasilacz: [tak/nie]
- Torba: [tak/nie]

Stan w dniu wydania:
- Obudowa: [ok]
- Matryca: [ok]
- Klawiatura: [ok]

Zasady:
- Sprzęt tylko do praktyk.
- Obowiązek hasła i blokady ekranu.
- Zakaz ujawniania danych firmowych.

Data/podpisy: ________ / ________

## Zgoda rodzica (jeśli niepełnoletni)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA PRAKTYKĘ ZDALNĄ

Wyrażam zgodę na odbywanie praktyk w trybie zdalnym na laptopie firmowym
w miejscu zamieszkania i w godzinach ustalonych z opiekunem praktyk.

Data/podpis: ________

# Mermaid (timeline + task flow)

## Timeline (szkic)

gantt
  title Praktyki cloud-first (kwiecień 2026) — 120h
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  section Start
  Onboarding + setup          :a1, 2026-04-02, 2d
  section Workflow
  GitHub/PR/Compose           :b1, 2026-04-04, 6d
  section Cloud
  Branch + deploy dev         :c1, 2026-04-12, 4d
  section Mini-projekt
  Rejestr sprzętu             :d1, 2026-04-16, 14d

## Task flow

flowchart LR
  A[Issue / karta zadania] --> B[Branch feature/*]
  B --> C[Commity]
  C --> D[PR + opis + checklist]
  D --> E[Review opiekuna]
  E --> F{OK?}
  F -- tak --> G[Merge]
  G --> H[Deploy dev]
  H --> I[Testy + dowody]
  I --> J[Wpis do dzienniczka]
  F -- nie --> C

# Linki (wklejaj jako URL-e)

Prawo / praktyki:
- https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2017/59/text.html  (Prawo oświatowe)
- https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2019/391/text.html (praktyczna nauka zawodu)
- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20260000110/T/D20260110L.pdf (ochrona małoletnich — tekst jednolity)
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679 (RODO/GDPR)

Repo i bezpieczeństwo:
- https://docs.github.com/en/get-started
- https://docs.github.com/en/authentication/securing-your-account-with-two-factor-authentication-2fa/configuring-two-factor-authentication
- https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh

Docker:
- https://docs.docker.com/get-started/
- https://docs.docker.com/guides/docker-compose/

Sh / dokumentacja:
- https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/productivity/knowledge.html
- https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/odoo_sh.html

## Interaktywne elementy w Odoo: rekomendacje, pola, statusy, formuły

W tej części dostajesz „twarde” propozycje elementów interaktywnych w Odoo, które są wspierane out‑of‑the‑box.

### Checklisty i „powerbox” w Knowledge

W edytorze Knowledge możesz zamienić akapit w checklistę przez ikony list lub przez powerbox `/` – to jest udokumentowane w dokumentacji. [1]  
W praktyce: wklejasz Markdown, zaznaczasz listę i wybierasz „Checklist”.

### Properties jako pola statusów i dowodów

Properties (w Knowledge i w innych aplikacjach) są „pseudo‑polami”, które dodaje się z UI; mają typy m.in. Checkbox, Integer, Date, Selection, Tags i można je „Display in Cards”, czyli wyświetlać na kartach list/kanban. [15]  
Dodatkowo, właściwości w Knowledge można dodać do zagnieżdżonych artykułów/elementów, a w dokumentacji podkreślono ich współdzielenie w ramach potomnych elementów. [18]  

**Proponowany zestaw Properties dla „Dni praktyk” (Knowledge → parent article → Add Properties):**

| Label (nazwa pola w UI) | Field type | Przykładowe wartości / konfiguracja |
|---|---|---|
| `Status dnia` | Selection | `TO DO`, `IN PROGRESS`, `REVIEW`, `DONE`, `BLOCKED` |
| `Godziny plan` | Integer | domyślnie `6` |
| `Godziny real` | Integer | uzupełnia praktykant |
| `PR link` | Text | wkleja URL do PR |
| `Dev instance link` | Text | wkleja URL do instancji dev |
| `Dowody (opis)` | Multiline Text | linki + co widać na screenie |
| `Punkty (0–5)` | Integer | do rubricy |
| `Akcept opiekuna` | Checkbox | odhaczane po weryfikacji |
| `Tagi` | Tags | `git`, `docker`, `sh`, `mini-projekt`, `docs` |

Źródłowo: dostępne rodzaje pól i opcja „Display in Cards” są opisane w dokumentacji property fields. [19]  

### Osadzanie widoku Project w Knowledge jako prawdziwy tracker

W Knowledge możesz osadzić listę/kanban z innej aplikacji przez „cog → Knowledge → Insert view in article / Insert link in article”. [4]  
To pozwala zrobić „geekowy tracker” bez kodowania:

- Tworzysz Project „Praktyki 2026 – [IMIĘ]”.  
- Dodajesz 20 zadań „Dzień …” + 1 zadanie „Mini‑projekt”.  
- W kanbanie ustawiasz kolumny: `TO DO / IN PROGRESS / REVIEW / DONE / BLOCKED`.  
- W opisie zadania wklejasz blok z checklistą i „dowodami”.
- Następnie osadzasz widok kanban/list w artykule Knowledge (będzie działał jak tablica postępu). [4]  

**Uwaga uprawnień:** dokumentacja podkreśla, że użytkownicy bez dostępu do osadzonego widoku nie zobaczą go nawet jeśli mają dostęp do artykułu. [4]  

### Procent postępu jako progress bar

Masz 3 sensowne warianty:

- **Najprostszy (tekstowy) w Knowledge:** wpis w stylu „Postęp: 35% (7/20 dni)”.  
- **Spreadsheet (polecany do auto %):** w Documents tworzysz arkusz i wstawiasz listę zadań z Project, a potem robisz formuły (np. liczba DONE / 20). Odoo Spreadsheet jest do tego przeznaczony i ma integrację z danymi Odoo. [16]  
- **Studio widget „Progress Bar”:** Odoo Studio oferuje widget „Progress Bar” dla pól liczbowych. Jeśli masz Enterprise/Studio i chcesz mieć prawdziwy pasek w widoku zadania, to jest oficjalnie wspierane. [20]  

**Propozycja autoskoringu (bez kodu):**  
- Pole `Punkty (0–5)` per dzień (Property Integer).  
- Spreadsheet: suma punktów / 100 → procent → ocena.

### „Dokładne nazwy pól” przy wariancie Studio (opcjonalnie)

Jeżeli użyjesz Studio na modelu „Project Task”, przyjmij proste i czytelne nazwy techniczne (prefiks `x_` jest standardem pól niestandardowych).  
Przykładowo:

- `x_intern_day_no` (Integer) – 1..20  
- `x_intern_status` (Selection) – TO DO / IN PROGRESS / REVIEW / DONE / BLOCKED  
- `x_pr_url` (Char) – URL PR  
- `x_dev_url` (Char) – URL instancji dev  
- `x_evidence_note` (Text) – co jest dowodem  
- `x_points` (Integer) – 0..5  
- `x_points_total` (Integer) – 100 (stałe)  
- `x_progress_percent` (Integer) – pole wyświetlane widgetem Progress Bar (docelowo liczone w arkuszu lub ręcznie) [20]  

## Publikacja i udostępnienie: jak zrobić link dla praktykanta

Dokumentacja Odoo opisuje dwa główne tryby udostępniania artykułów Knowledge:

- Udostępnianie konkretnym osobom (Invite) z uprawnieniami. [2]  
- Udostępnienie „online” przez przełącznik „Share to web”, co generuje URL do artykułu; oraz ważna uwaga: do udostępniania URL potrzebna jest aplikacja Website. [21]  

**How‑to (najkrócej, bez zgadywania Twojej wersji):**
1) W Knowledge utwórz artykuł główny i wklej treść z Markdown (rozbij na sekcje).  
2) Dodaj emoji do tytułu i (opcjonalnie) cover – jest to wspierane w Knowledge. [4]  
3) Zrób 20 „article items” (Dni) jako pod‑elementy i dodaj Properties na poziomie parent (Status, Godziny, PR link itd.). [22]  
4) (Opcjonalnie) Utwórz projekt w Project i osadź jego widok kanban w artykule przez „cog → Knowledge → Insert view in article”. [4]  
5) Kliknij Share →  
   - albo Invite praktykanta (jeśli ma konto/portal),  
   - albo Share to web (jeśli chcesz link publiczny) → Copy Link. [2]  
6) Wyślij link + krótką instrukcję „jak używać trackera” (jest w TL;DR).

## Bezpieczeństwo, RODO i kluczowe disclaimery do tej strony

Ponieważ to strona „operacyjna” praktyk, zalecam trzymać jasne reguły i odniesienia:

- **Umowa i podstawa organizacji praktyk:** Prawo oświatowe wskazuje, że praktyczna nauka zawodu w podmiotach zewnętrznych odbywa się na podstawie umowy szkoła–podmiot, a szczegóły regulowane są rozporządzeniem. [23]  
- **Limity dobowe i pora nocna:** dobowy wymiar godzin ≤16 lat max 6h, >16 lat max 8h; praktyczna nauka może być zmianowa, ale <18 nie w porze nocnej. To powinno być wprost wpisane w zasady harmonogramu i w trackerze (w Twoich założeniach 6h/dzień jest bezpieczne dla obu progów). [5]  
- **Ochrona małoletnich:** jeśli praktykant jest niepełnoletni, musisz wdrożyć standardy ochrony małoletnich (w tym zasady bezpiecznego korzystania z internetu/mediów elektronicznych oraz rejestr interwencji), bo ustawa je wymaga dla podmiotów pracujących z małoletnimi. [24]  
- **RODO:** w Twojej umowie pojawia się typowa podstawa przetwarzania danych w celu wykonania umowy, co jest zgodne z art. 6(1)(b) GDPR. [25]  
- **Disclaimery bezpieczeństwa IT:** brak produkcji, brak LAN, tylko dane testowe, 2FA, zakaz sekretów – to nie jest „tylko IT‑higiena”, ale także praktyczna kontrola ryzyka i minimalizacja przetwarzania danych.

## Lista wdrożeniowa dla Ciebie jako właściciela i proste mockupy

### Checklista wdrożeniowa publikacji (owner)

1) Utwórz artykuł w Knowledge i nadaj mu emoji + (opcjonalnie) okładkę. [4]  
2) Wklej treść Markdown i przerób kluczowe listy na checklisty (ikoną listy albo `/`). [1]  
3) Dodaj 20 dzieci (article items) – skopiuj blok „Dzień …” i wklej w każdy element.  
4) Dodaj Properties na parent i włącz „Display in Cards”, żeby statusy były widoczne w widoku list/kanban artykułów. [15]  
5) (Opcjonalnie) Project: utwórz projekt i zadania; wstaw widok kanban do artykułu przez „Insert view in article”. [4]  
6) Ustaw udostępnianie: Invite lub Share to web + Copy Link (pamiętaj o wymaganiu aplikacji Website dla URL). [2]  
7) Zablokuj artykuł (Lock Content), a edycję zostaw tylko w „Dniach” lub w zadaniach – łatwiej utrzymać porządek. [4]  

### Mockup jako ASCII (jak to wygląda w praktyce)

```text
[🧭 Praktyki cloud-first — Kwiecień 2026]
  ├── TL;DR + zasady bezpieczeństwa
  ├── Quick links (repo / dev / tablica)
  ├── Status legend + mini progress
  ├── Widok: Kanban zadań (osadzony z Project)  ← opcjonalnie
  ├── Dni praktyk (lista kart z Properties)
  │     ├── Dzień — onboarding        [Status=IN PROGRESS] [PR link] [Punkty=3]
  │     ├── Dzień — Git basics        [Status=DONE]        [Punkty=5]
  │     └── ...
  ├── Widok opiekuna (rubryka + quick audit)
  └── Szablony (PR, dzienniczek, zgody, protokoły)

### Mockup jako mermaid (na potrzeby „geek vibe”)

flowchart TB
  P[Strona główna w Knowledge] --> T[Tracker (checklisty + linki)]
  P --> V[Widok opiekuna (audit + rubryka)]
  T --> D[Dni (20 elementów)]
  D --> E[Dowody: PR + dev + screeny]
  P --> K[Osadzony Kanban z Project (opcjonalnie)]

[1] [17] https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/productivity/knowledge/articles_editing.html

https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/productivity/knowledge/articles_editing.html

[2] https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/productivity/knowledge/management.html

https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/productivity/knowledge/management.html

[3] [4] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [21] [22] https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/productivity/knowledge.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/productivity/knowledge.html

[5] https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2019/391/text.html

https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2019/391/text.html

[7] [16] https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/productivity/spreadsheet.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/productivity/spreadsheet.html

[13] [20] https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/studio/fields.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/studio/fields.html

[14] https://www.prywatne-technikum.pl/kontakt.html

https://www.prywatne-technikum.pl/kontakt.html

[15] [19] https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/essentials/property_fields.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/essentials/property_fields.html

[18] https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/productivity/knowledge/properties.html

https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/productivity/knowledge/properties.html

[23] https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2017/59/text.html

https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2017/59/text.html

[24] Dz. U. 2026 poz. 110

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20260000110/T/D20260110L.pdf?utm_source=chatgpt.com

[25] EU 2016/679 - EN - EUR-Lex - European Union

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&utm_source=chatgpt.com